Приложение № 1 к Порядку

**Реестр муниципальных программ муниципальных образований Воронежской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы | Срок реализации Программы | Реквизиты муниципального правового акта, которым утверждена Программа или внесены изменения в Программу | Исполнитель программы | Объемы финансирования Программы, тыс. рублей | | | Примечание |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Развитие Новогольеланского сельского поселения | 2014-2020гг. | Решение №225 от 20.02.2014г., решение №41 от 18.02.2016г.  Решение № 85 от 25.03.2017г. | Администрация Новогольеланского сельского поселения | 457,9 | 2605,1 | 26277,0 |  |
| 2 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новогольеланском сельском поселении Грибановского муниципального района | 2015-2020гг. | Постановление №26 от 01.07.2015г. | Администрация Новогольеланского сельского поселения |  |  | 22,2 |  |
| 3 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новогольеланского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области | 2017-2030гг. | Решение №98 от 05.10.2017г. | Администрация Новогольеланского сельского поселения |  | 0 |  |  |
| 4 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новогольеланского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области | 2017-2025гг. | Решение № 99 от 05.10.2017г. | Администрация Новогольеланского сельского поселения |  | 1067,0 |  |  |
| 5 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новогольеланского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на период 2014-2024 годы» | 2014-2024гг. | Постановление №43 от 31.07.2013г.  Постановление №13 от 16.06.2017г. | Администрация Новогольеланского сельского поселения |  |  | 100 |  |

Примечание: в графе 6 должны быть отражены плановые назначения до двух знаков после запятой в соответствии с нормативным правовым актом ОМСУ об утверждении муниципальной программы.

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к Порядку |

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (финансирование программы)

за 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | Уровень освоения финансовых средств (%) | | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) |
|  |  | всего | | в том числе по источникам финансирования | | | | | | | |
|  |  | федеральный бюджет | | областной бюджет | | местные бюджеты | | внебюджетные источники | |
|
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программам |  | 7975,9 | 7803,7 | 108,3 | 108,3 | 2473,7 | 2473,7 | 5393,9 | 5221,7 |  |  | 100 | 97,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование программы №1 Развитие Новогольеланского сельского поселения | 2014-2020гг | 7972,4 | 7800,2 | 108,3 | 108,3 | 2473,7 | 2473,7 | 5390,4 | 5218,2 |  |  | 100 | 97,8 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма №1 Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 2028,2 | 2028,0 |  |  |  |  | 2028,2 | 2028,0 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках обеспечения деятельности администрации поселения |  | 1269,6 | 1269,5 |  |  |  |  | 1269,6 | 1269,5 |  |  | 100 | 100 | Отношение дефицита бюджета сельского поселения по отношению к годовому объему доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | Не более 10% | Не более 10% | 100 |
| Средняя оценка качества управления финансами и платежеспособности Новогольеланского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области. | Не менее 10,2 | Не менее 10,2 | 100 |
|  | Мероприятие 2 Расходы на обеспечение деятельности главы поселения в рамках обеспечения деятельности главы поселения |  | 661,0 | 660,9 |  |  |  |  | 661,0 | 660,9 |  |  | 100 | 100 | Обеспечение исполнения норматива формирования расходов на оплату труда (с начислениями) выборного должностного лица местного самоуправления | Не более 100 | Не более 100 | 100 |
|  | Мероприятие 3 Предоставление бюджету муниципального района из бюджета поселения межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, а также контроля в сфере закупок |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 100 | 100 | Исполнение обязательств по соглашению | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 4 Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств поселением |  | 95,6 | 95,6 |  |  |  |  | 95,6 | 95,6 |  |  | 100 | 100 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 100 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма №2Осуществление поселением исполнения переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Осуществление поселением исполнения переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | Обеспечение исполнения жителями сельского поселения воинской обязанности | Исполнение | Исполнение | 100 |
|  | ПОДПРОГРАММА № 3 Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах |  | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  | 6,5 | 6,5 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Финансовое обеспечение муниципальной программы для исполнения переданных полномочий на осуществление части полномочий по мероприятиям в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  | 6,5 | 6,5 |  |  | 100 | 100 | Доля количества населенных пунктов, оборудованных системами оповещения. | 80 | 33,3 | 41,6 |
| Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера в рамках своих полномочий | Исполнение | Исполнение | 100 |
|  | ПОДПРОГРАММА № 4 Развитие градостроительной деятельности |  | 6,6 | 6,6 |  |  |  |  | 6,6 | 6,6 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Финансовое обеспечение муниципальной программы для исполнения переданных полномочий на осуществление части полномочий по мероприятиям по развитию градостроительной деятельности |  | 6,6 | 6,6 |  |  |  |  | 6,6 | 6,6 |  |  | 100 | 100 | Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировок от общей площади территорий | 100 | 100 | 100 |
| Доля населенных пунктов, в которых разработаны карты (планы) для установления границ, от общего количества населенных пунктов района | 100 | 100 | 100 |
|  | ПОДПРОГРАММА № 5 Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения поселения и развитие дорожного хозяйства поселения |  | 4012,8 | 3840,8 |  |  | 2423,3 | 2423,3 | 1589,5 | 1417,5 |  |  | 100 | 95,7 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования |  | 3615,6 | 3443,7 |  |  | 2400,0 | 2400,0 | 1215,6 | 1043,7 |  |  | 100 | 95,2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) – 6% в год | 22 | 12,1 | 55,0 |
|  | Мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий сельского поселения |  | 397,2 | 397,1 |  |  | 23,3 | 23,3 | 373,9 | 373,8 |  |  | 100 | 100 | Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Не организован | Не организован | 100 |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Организован | Организован | 100 |
| Количество обустроенных мест массового отдыха населения до 1 ед. на 1000 чел. населения | 1 | 1 | 100 |
| Уменьшение количества жалоб на внешний облик поселения и на проблемы благоустройства территории сельского поселения | Исполнение | Исполнение | 100 |
|  | Мероприятие 3 Исполнение мероприятий согласно утвержденной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новогольеланского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на период 2014-2024 годы» |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности | 50 | 75,4 | 150,8 |
|  | Мероприятие 4 Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, % | 0 | 0 | 0 |
|  | ПОДПРОГРАММА №6 Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи |  | 5,4 | 5,4 |  |  |  |  | 5,4 | 5,4 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Финансовое обеспечение муниципальной программы для исполнения переданных полномочий на осуществление части полномочий по организации мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику |  | 5,4 | 5,4 |  |  |  |  | 5,4 | 5,4 |  |  | 100 | 100 | Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста до 15 лет (включительно) | 40 | 100 | 250 |
| Увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
|  | ПОДПРОГРАММА №7 Развитие культуры сельского поселения |  | 1615,5 | 1615,5 | 40,0 | 40,0 | 50,4 | 50,4 | 1525,1 | 1525,1 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры |  | 1615,5 | 1615,5 | 40,0 | 40,0 | 50,4 | 50,4 | 1525,1 | 1525,1 |  |  | 100 | 100 | Доведение соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной платы в муниципальном районе | 63,32 | 63,32 | 100 |
|  | Мероприятие 2 Обеспечение условий для развития культуры сельского поселения |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | 4,3 | 4,3 | 100 |
| Повышение уровня удовлетворенности жителей Новогольеланского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области качеством предоставления услуг в сфере культуры | 60 | 60 | 100 |
|  | ПОДПРОГРАММА №8 Развитие физической культуры и спорта |  | 13,6 | 13,6 |  |  |  |  | 13,6 | 13,6 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Финансовое обеспечение муниципальной программы для исполнения переданных полномочий на осуществление части полномочий в области физической культуры и спорта |  | 13,6 | 13,6 |  |  |  |  | 13,6 | 13,6 |  |  | 100 | 100 | Наличие оборудованных спортивных площадок и сооружений на территории поселения | 3 | 9 | 300 |
| Доля участия поселения в районных спортивно-массовых мероприятиях | 25 | 25 | 100 |
|  | ПОДПРОГРАММА №9 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  | 215,5 | 215,5 |  |  |  |  | 215,5 | 215,5 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие1 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения |  | 215,5 | 215,5 |  |  |  |  | 215,5 | 215,5 |  |  | 100 | 100 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме из расчета на 1000 чел. населения поселения | 3,6 | 3,6 | 100 |
|  | Наименование программы №2 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новогольеланском сельском поселении Грибановского муниципального района | 2015-2020гг. | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма №1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие №1 Финансовое обеспечение мероприятий согласно Соглашению по передаче полномочий |  | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  | 3,5 | 3,5 |  |  | 100 | 100 | Объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 жителя муниципального образования | 4,38 | 4,38 | 100 |
|  | Наименование программы №3 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новогольеланского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области | 2014-2024г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма № 1 «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Установка приборов учета потребления воды индивидуальными пользователями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Замена стального водовода Д=100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.  Кап. ремонт артезианских скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Реконструкция водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Прокладка новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе |  |  |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА №2**  «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Реконструкция канализационных сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощносте.й |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Реконструкция очистных сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощносте.й |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Строительство канализационных очистных сооружений с. Новогольелань. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощносте.й |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Проектирование канализационных очистных сооружений в с. Новогольелань. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощносте.й |  |  |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА №3**  «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Реконструкция теплотрассы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение перспективной обеспеченности и потребности застройки Новогольеланского сельского поселения |  |  |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА № 4**  «Энергоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Установка дополнительных узлов учета для контроля расхода электроэнергии на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности. |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 Внедрение энергосберегающего освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности |  |  |  |
|  | Наименование программы №4 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новогольеланского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области | 2017-2030гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |  |  |  |
|  | Мероприятие 4  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |  |  |  |
|  | Наименование программы №5 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новогольеланского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области | 2017-2025гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Проектирование и строительство помещений для культурно-досуговой деятельности, капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации ,капитальный ремонт объекта |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 Проектирование и строительство помещений для физкультурных занятий и тренировок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство универсальной спортивной площадки |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Реконструкция общеобразовательной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации, реконструкция Новогольеланской СОШ |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шитов В.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ведомства) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тенячкина Т.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

телефон исполнителя 8-47348-32-6-17

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 к Порядку |

Структура пояснительной записки

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**Грибановского муниципального района**

Администрация Новогольеланского сельского поселения

За 2017 г.

По итогам 2017г. работа администрации Новогольеланского сельского поселения велась по двум муниципальным программам:

1. «Развитие Новогольеланского сельского поселения»

Основные цели программы:

- Обеспечение реализации муниципальной программы.

- Создание условий по обеспечению деятельности администрации Новогольеланского сельского поселения Грибановского муниципального района,

- Совершенствование управления бюджетным процессом и повышение устойчивости бюджетов администрации Новогольеланского сельского поселения

- Обеспечить исполнение гражданами воинской обязанности, установленной федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

- Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике Новогольеланского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

- Формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территорий области посредством определения границ населенных пунктов.

- Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Новогольеланского сельского поселения.

- Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи.

- Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства.

- Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Новогольеланского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области.

- Улучшение здоровья населения за счет привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, нравственных и духовных основ подрастающего поколения.

- Создание условий для роста благосостояния граждан, получателей мер социальной поддержки.

За отчетный период по многим показателям достигнуты плановые результаты.

В 2017 году произведен ремонт дороги местного значения по ул.Октябрьская в с.Хомутовка протяженностью 0,425км. за счет областных средств в сумме 2400000 рублей. В с. Новогольелань у школы построен пешеходный переход на сумму 889565руб.49 коп. На уличное освещение из областного бюджета выделены средства в сумме 23274 руб.66 коп. В 2017 г. дополнительно установлены фонари уличного освещения за счет средств местного бюджета в количестве 16 шт., кроме того, 4 фонаря уличного освещения установлены на пешеходном переходе.

В 2017г. решением Совета народных депутатов №85 от 25.03.2017г. внесены изменения в муниципальную программу.

По результатам работы Администрации Новогольеланского сельского поселения наблюдается рост показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие Новогольеланского сельского поселения».

1. **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новогольеланском сельском поселении Грибановского муниципального района»**

Основные цели программы:

Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

На территории поселения создаются благоприятные условия для работы малого и среднего предпринимательства.